Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	31/08/16	Maisa Barreto	Inicio

Sumário

# Objetivos deste documento

O objetivo desse documento é registrar as atividades de gerenciamento do sistema HemoSystem que tem a finalidade de auxiliar funcionários de centros de doações de sangue registrando dados sobre os doadores e do banco de sangue.

# Linha de base do Escopo do Projeto
[Descrição detalhada do escopo do projeto]
A Linha de base do escopo é composta pelos seguintes documentos em anexo:
- Declaração do escopo do projeto;
- Estrutura analítica do projeto - EAP;
- Dicionário da EAP.
A Declaração do escopo do projeto contém:
- Situação atual e justificativa do projeto;
- Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto;
- Premissas do projeto;
- Restrições do projeto.

# Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade

Gerente: Responsavel por gerenciar o projeto e acompanhar o anadamento das atividades de desenvolvimento.

Programador: Responsável pelo desenvolvimento do software.

Analista: Responsável pela analise do andamento do projeto.

Testador: Responsável por testar a qualidade.

# Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto
[Baseado na EAP, defina tarefas, duração, Início, Término e Recursos necessários. Esta seção será criada automaticamente a partir do MS Project. Saiba mais em Criar o cronograma e o orçamento do projeto]
Veja cronograma em anexo.
Para visualizar o prazo, use a visão PMO-Gantt Chart.
Para visualizar os custos, use a visão PMO-Custos do cronograma.

# Como será medido o Progresso do Projeto
[Defina como será medido o progresso do projeto. ]
Através do Gerenciamento do valor agregado e de seus indicadores de prazo e custo (SPI & CPI) e semáforos para indicar o progresso do projeto.
Os critérios serão:
Indicador	Verde	Amarelo	Vermelho
SPI	>= 1.0	>= 0.9 < 1.0	< 0.9
CPI	>= 1.0	>= 0.9 < 1.0	< 0.9

Para isso, a linha base de tempo e custos é salva após a conclusão do planejamento.
Após isso, será feito o acompanhamento semanal entre o planejado (linha de base salva) com o realizado.
A comunicação dos indicadores será feita através do Status Report Semanal no tópico Sumário Executivo.

# Gestão de Riscos e Problemas
- Tempo
- Desistência de colaboradores do projeto
- Problemas com as ferramentas escolhidas para o desenvolvimento

# Gestão da Comunicação
[Defina como a comunicação de atividades críticas e / ou em progresso acontecerá durante a fase da execução do projeto. Os seguintes itens devem ser identificados: O que; Quando; Como; Para Quem. ]
A estratégia de comunicação está detalhada na Matriz de Comunicação em anexo.

# Gestão de mudança de Escopo
[Defina os critérios e fluxo de aprovação para as mudanças de escopo]
Toda mudança deverá ser solicitada através do formulário e enviada ao Gerente de Projeto por e-mail, o Gerente de Projeto fará sua avaliação, incluirá no Log de Mudanças e encaminhará para aprovação do patrocinador do projeto. O Log de Mudanças ficará na pasta do projeto e conterá todas as solicitações com seu status atualizado, mesmo que ela seja rejeitada.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto